TECH DIESEL

Grupo 10

# Integrantes:

Ariel Cristina, Guilherme Gotardo, Gustavo Oliveira,

Rafael Nicolas, Vitor Suave.

# Relatório de planejamento Semanal:

**Início da semana - 03/10/2024**

Após a mudança de escopo, começamos a iniciar as melhorias nos requisistos e marcamos uma reunião com o Professor Marcos para validação do projeto como um todo, desenvolvemos detalhes que estavam em aberto no projeto.

Em tópicos, os assuntos discutidos em nossa primeira reunião foram:

* Criação da tabela de risco e grafico burndown;
* Nova modelagem das tabelas no banco de dados;
* Modificações no simulador financeiro;
* Diagrama de Solução;
* Alteração de detatalhes visuais no login/cadastro;

Decidimos alterar o script e modelagem das tabelas do banco de dados para que o relacionamento entre as tabelas fiquem coerentes. Avançamos com o simulador financeiro e colocamos informações importantes para o marketing.

Fizemos pequenas mudanças da documentação para melhoria da organização. Implementamos novas ideias para as dashboards com enfase em mostrar ao nosso cliente uma vizualição melhorada dos gráficos, nossos diagramas passaram por melhorias e remanejamos tanto o de solução quanto o de negocio.

# Imprevistos:

Dia 08/10 e 09/10 – Um integrante do grupo se ausentou (ficou doente).

# Atividades para a próxima semana:

Para a proxima semana a equipe vai ter focar na finalização visual das dashboards e simulador financeiro e dar inicio aos slides para apresentação:

* Melhoria nos gráficos;
* Área de menu;
* Organizar os diagramas;
* Melhorar visualização do do simulador;
* Revisar o projeto com a equipe;
* Iniciar a montagem dos slides.